|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Герб ГГО новый  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  **постановление**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | № |  | | г. Нижний Тагил | | | |

ПРОЕКТ

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Горноуральского городского округа от 28.06.2017 № 1092**

В соответствии с постановлением администрации Горноуральского городского округа от 28.11.2018 № 2064 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Горноуральского городского округа», на основании решения Думы Горноуральского городского округа от 16.12.2021 № 73/2 «О бюджете Горноуральского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» руководствуясь Уставом Горноуральского городского округа, администрация Горноуральского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017-2024 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Горноуральского городского округа от 28.06.2017 № 1092 с изменениями, внесенными постановлениями администрации Горноуральского городского округа от 30.03.2018 № 528, 01.10.2018 № 1721, 29.12.2018 № 2314, 29.03.2019 № 523, 13.09.2019 № 1694, 30.12.2019 № 2483, 10.03.2020 № 404, 04.06.2020 № 721, 31.08.2020 № 1204, 09.09.2020 № 1259, 30.12.2020 № 1795, 17.03.2021 № 282, 30.06.2021 № 783, 09.12.2021 № 1571, 23.12.2021 № 1671, 30.12.2021 № 1741, 04.02.2022 № 115 изменения, изложив Программу в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать данное постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Горноуральского городского округа.

Глава округа Д.Г. Летников

Приложение к постановлению администрации Горноуральского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации   
Горноуральского городского округа   
от 28.06.2017 № 1092

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017-2024 годы»

Муниципальная программа

**«Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017–2024 годы»**

2022

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017 - 2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Администрация Горноуральского городского округа |
| Сроки реализации муниципальной программы: | 2017 - 2024 гг. |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели:  1. Повышение уровня комфорта сельской среды для улучшения условий проживания населения Горноуральского городского округа.  2. Увековечение памяти погибших при защите Отечества.  Задачи:  1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в населенных пунктах Горноуральского городского округа;  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в населенных пунктах Горноуральского городского округа.  3. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Горноуральского городского округа.  4. Нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1. Формирование комфортной городской среды на территории Горноуральского городского округа.  Подпрограмма 2. Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Горноуральского городского округа. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1) количество дворовых территорий в населенных пунктах Горноуральского городского округа, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства;  2) количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств);  3) количество невосстановленных воинских захоронений;  4) количество установленных мемориальных знаков;  5) количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения;  6) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб. | -**ВСЕГО:** **52730,78** **тыс. руб., в том числе:**  2017 год **–** 0,00 тыс. руб.,  2018 год **–** 330,00тыс. руб.,  2019 год **–** 634,33 тыс. руб.,  2020 год – 19094,13тыс. руб.,  2021 год **–** 3030,66 тыс. руб.,  2022 год **–** 16241,60 тыс. руб.,  2023 год **–** 13226,16 тыс. руб.,  2024 год **–** 173,90тыс. руб.,  **- местный бюджет – 9431,62** **тыс. руб. в том числе:**  2017 год **–** 0,00 тыс. руб.,  2018 год **–** 330,00тыс. руб.,  2019 год **–** 634,33 тыс. руб.,  2020 год – 3761,03 тыс. руб.,  2021 год **–** 2536,96 тыс. руб.,  2022 год **–** 1933,30 тыс. руб.,  2023 год **–** 62,10 тыс. руб.,  2024 год **–** 173,90тыс. руб.,  -**областной бюджет – 30135,10 тыс. руб. в том числе:**  2017 год **–** 0,00 тыс. руб.,  2018 год **–** 0,00тыс. руб.,  2019 год **–** 0,00 тыс. руб.,  2020 год – 15333,10 тыс. руб.,  2021 год **–** 493,70 тыс. руб.,  2022 год **–** 14308,30 тыс. руб.,  2023 год **–** 0,00 тыс. руб.,  2024 год **–** 0,00тыс. руб.,  **-внебюджетные источники – 13164,06 тыс. руб. в том числе:**  2017 год **–** 0,00 тыс. руб.,  2018 год **–** 0,00тыс. руб.,  2019 год **–** 0,00 тыс. руб.,  2020 год – 0,00тыс. руб.,  2021 год **–** 0,00 тыс. руб.,  2022 год **–** 0,00 тыс. руб.,  2023 год **–** 13164,06 тыс. руб.,  2024 год **–** 0,00тыс. руб.,  Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети "Интернет" | http://grgo.ru/akt/adm |

**Характеристика и анализ текущего состояния благоустройства Горноуральского городского округа**

**Подпрограмма 1. «Формирование комфортной городской среды на территории Горноуральского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017 - 2024 годы»**

Анализ сферы благоустройства в Горноуральском городском округе показал, что в последние годы в Горноуральском городском округе целенаправленной работе по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования уделялось недостаточно внимания, в том числе по причине отсутствия финансовых средств на эти цели.

В вопросах благоустройства Горноуральского городского округа имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в Горноуральском городском округе имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, набережные и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1. благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров округа;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

1. благоустройство дворовых территории, в том числе:

- минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн.

- дополнительный перечень работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение, организация вертикальной планировки территории (при необходимости), устройство пандусов, устройство контейнерных площадок.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Горноуральского городского округа.

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа» в соответствии с [Порядк](#Par29)ом, утвержденным постановлением администрации Горноуральского городского округа;

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Горноуральского городского округа, нуждающихся в благоустройстве, утверждается в соответствии с Приложением № 2 к Программе.

Адресный перечень территорий общего пользования Горноуральского городского округа, нуждающихся в благоустройстве, утверждается в соответствии с Приложением № 3 к Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Горноуральского городского округа, а также территорий общего пользования Горноуральского городского округа осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других мало мобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Горноуральского городского округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также сформировать комфортное современное «общественное пространство».

Муниципальная подпрограмма соответствует стратегическому направлению «Экология, благоустроенная среда, рекреационные зоны» стратегии социально -экономического развития Горноуральского городского округа.

Основной целью Подпрограммы является Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Горноуральского городского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Организация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий Горноуральского городского округа;

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования

Ожидаемым конечным результатом Подпрограммы является достижение следующих показателей.

1. Количество дворовых территорий в населенных пунктах Горноуральского городского округа, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства – 2 единиц.

2. Количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств) – 3 единиц.

3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет не менее 20 %.

**Подпрограмма 2. «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Горноуральского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017 - 2024 годы»**

На территории Горноуральского городского округа находятся 42 обелиска и мемориала, увековечивающих память о жителях Горноуральского городского округа, погибших при защите Отечества. Это крупные мемориальные ансамбли и скромные обелиски.

В настоящее время состояние многих мемориальных объектов не соответствует должному уровню в связи со следующими обстоятельствами:

- значительная часть мемориальных объектов, воздвигнутых в 50-60-е годы, изготавливалась из недолговечных материалов (гипс, бетон, цемент, гранитная крошка);

- практика шефской помощи предприятий, школ, коллективных хозяйств частично прекращена в связи с ликвидацией указанных субъектов либо отсутствием у них достаточного финансирования.

Острой является проблема благоустройства обелисков и мемориалов Горноуральского городского округа.

# В Горноуральском городском округе более 40% обелисков требуют проведения работ по их капитальному ремонту и реконструкции.

Расходы на восстановление, текущий и капитальный ремонты, замену плит с указанными на них фамилиями требуют значительных финансовых затрат.

Использование программно-целевого подхода для решения проблем по ремонту, реконструкции или сооружению мемориальных объектов направлено на создание условий и предпосылок для максимально эффективного управления финансами в соответствии с приоритетами государственной политики в области увековечения памяти о жителях Горноуральского городского округа, погибших при защите Отечества.

Разрабатываемая Подпрограмма необходима для координации работы на уровне субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Реализация плана мероприятий, затрагивающих систему сохранности, ремонта и реконструкции мемориальных объектов, программно-целевым методом предусматривает создание централизованных механизмов их координации, а также формирование системы показателей и индикаторов в указанной сфере.

Таким образом, Подпрограмма признана обеспечить комплексный подход к решению проблемы приведения в надлежащее состояние мемориальных объектов для создания условий их сохранности на территории Горноуральского городского округа.

Основной целью Подпрограммы является увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений на территории Горноуральского городского округа.

Адресный перечень воинских захоронений, расположенных на территории Горноуральского городского округа, нуждающихся в восстановлении, отражен в Приложении № 4 к Программе.

Ожидаемым конечным результатом Подпрограммы является достижение следующих показателей.

1. Количество невосстановленных воинских захоронений – 0 единиц.

2. Количество установленных мемориальных знаков – 13 единиц.

3. Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения – 142 единиц.

Реализация Подпрограммы рассчитана в течение 2020-2024 годов.

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается путем сравнения отчетных показателей индикаторами и показателями, указанными в приложении № 1.

**Приложение №1**

**к муниципальной программе «Формирование**

**современной городской среды в**

**Горноуральском городском округе**

**на 2017 – 2024 годы»**

**Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы**

«Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017–2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | | | | | Источник значений показателей |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 1. Формирование комфортной городской среды на территории Горноуральского городского округа | | | | | | | | | | |
| 2 | Цель 1. Повышение уровня комфорта сельской среды для улучшения условий проживания населения Горноуральского городского округа | | | | | | | | | | |
| 3 | Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в населенных пунктах Горноуральского городского округа | | | | | | | | | | |
| 4 | Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в населенных пунктах Горноуральского городского округа | | | | | | | | | | |
| 5 | Целевой показатель 1. Количество дворовых территорий в населенных пунктах Горноуральского городского округа, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Горноуральском городском округе на 2017-2024 годы» |
|
|
| 6 | Целевой показатель 2. Количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств) | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Горноуральском городском округе на 2017-2024 годы» |
|
|
| 7 | Целевой показатель 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | процентов | - | - | 10,2 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Горноуральском городском округе на 2017-2024 годы» |
| 8 | Подпрограмма 2. Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Горноуральского городского округа | | | | | | | | | | |
| 9 | Цель 2. Увековечение памяти погибших при защите Отечества | | | | | | | | | | |
| 10 | Задача 3. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Горноуральского городского округа. | | | | | | | | | | |
| 11 | Задача 4. Нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения. | | | | | | | | | | |
| 12 | Целевой показатель 4. Количество невосстановленных воинских захоронений | единица | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 9 | 6 | 0 | методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Горноуральском городском округе на 2017-2024 годы» |
|
|
| 13 | Целевой показатель 5. Количество установленных мемориальных знаков | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Горноуральском городском округе на 2017-2024 годы» |
|
|
| 14 | Целевой показатель 6. Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | единица | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Горноуральском городском округе на 2017-2024 годы» |
|
|

**Приложение №1-1**

**к муниципальной программе «Формирование**

**современной городской среды в**

**Горноуральском городском округе**

**на 2017 – 2024 годы»**

**МЕТОДИКА**

**расчета значений целевых показателей реализации** **муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Горноуральском городском округе**

**на 2017-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номера целевых показателей** | **Наименование целевых показателей** | **Ед. изм.** | **Методика расчета** |
| 1 | Целевой показатель 1 | Количество дворовых территорий в населенных пунктах Горноуральского городского округа, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства | единица | Показатель рассчитывается в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Горноуральского городского округа, нуждающихся в благоустройстве (приложение № 2) и финансовых возможностей бюджета Горноуральского городского округа |
| 2 | Целевой показатель 2 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств); | единица | Показатель рассчитывается в соответствии с адресным перечнем территорий общего пользования Горноуральского городского округа, нуждающихся в благоустройстве (приложение № 3) и финансовых возможностей бюджета Горноуральского городского округа |
| 3 | Целевой показатель 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | процент | Показатель рассчитывается в соответствии с паспортом регионального проекта Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области |
| 4 | Целевой показатель 4 | Количество невосстановленных воинских захоронений |  | Показатель рассчитывается в соответствии с адресным перечнем воинских захоронений, расположенных на территории Горноуральского городского округа, нуждающихся в восстановлении (приложение № 4) и финансовых возможностей бюджета Горноуральского городского округа:  Общее количество – количество восстановленных воинских захоронений = количество невосстановленных воинских захоронений |
| 5 | Целевой показатель 5 | Количество установленных мемориальных знаков | единица | Показатель рассчитывается в соответствии с адресным перечнем воинских захоронений, расположенных на территории Горноуральского городского округа, нуждающихся в восстановлении (приложение № 4) (исходя из расчета 1 воинское захоронение – 1 установленный мемориальный знак) и финансовых возможностей бюджета Горноуральского городского округа |
| 6 | Целевой показатель 6 | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | единица | Показатель рассчитывается в соответствии с книгой записей погибших мемориала РУШ и финансовых возможностей бюджета Горноуральского городского округа |

**Приложение №2**

**к муниципальной программе «Формирование**

**современной городской среды в**

**Горноуральском городском округе**

**на 2017 – 2024 годы»**

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Горноуральского городского округа, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Населенный пункт | Адрес |
| 1 | с. Николо-Павловское | с. Николо-Павловское, дворовая территория по ул. Новая 8,10,12 |
| 2 | с. Петрокаменское | с. Петрокаменское, дворовая территория по ул. Бажова 1,2,5,7 |

**Приложение №3**

**к муниципальной программе «Формирование**

**современной городской среды в**

**Горноуральском городском округе**

**на 2017 – 2024 годы»**

**Адресный перечень территорий общего пользования Горноуральского городского округа, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Адрес |
| 1 | пгт. Горноуральский, Свердловская область | Площадь вблизи домов №41, №42 пгт. Горноуральский |
| 2 | п. Черноисточинск, Свердловская область | Парк, на перекрестке улиц Кирова и Ломоносова |

**Приложение №4**

**к муниципальной программе «Формирование**

**современной городской среды в**

**Горноуральском городском округе**

**на 2017 – 2024 годы»**

**Адресный перечень воинских захоронений, расположенных на территории Горноуральского городского округа, нуждающихся в восстановлении**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № по реестру | Название | Местонахождение, адрес | Год постройки, реконструкции | Территориальная администрация | Балансо-  держатель |
|  | 7 | Памятник «Жертвам репрессий»  Братская могила  ЗАХОРОНЕНИЕ | с. Бродово, поселковое кладбище | 1965 | Бродовская ТА | СМКУ ГГО «СПК» |
|  | 14 | Памятник «Героям гражданской войны»  ЗАХОРОНЕНИЕ (4 человека захоронено,  7 фамилий нанесено) | п. Висим,  ул. Красных Партизан | 1978 | Висимская ТА | СМКУ ГГО «СПК» |
| 1. 333 | 17 | Памятник «Воинам гражданской войны» Братская могила  ЗАХОРОНЕНИЕ 11 чел. | с. Лая, ул. Ленина, д.1а | 1957, реконструкция - 2017 | Горноуральская ТА | СМКУ ГГО «СПК» |
|  | 18 | «Памятник Героям Гражданской войны» северо-восточнее с. Малая Лая в 300 м. от трассы Екатеринбург-Серов ЗАХОРОНЕНИЕ 12 чел. | с. Малая Лая, северо-восточнее села в 300 м. от трассы Екатеринбург-Серов,  лесополоса |  | Горноуральская ТА | СМКУ ГГО «СПК» |
|  | 19 | ЗАХОРОНЕНИЕ  (гос.№66-209/2014)  Евдокимов Сергей Владимирович | с. Лая, поселковое кладбище | 1995 | Горноуральская ТА | Частное лицо |
|  | 28 | Мемориальный объект «Памятник Комсомольцам, погибшим в 1919 году» (захоронение на месте боев) в с. Краснополье у кладбища  ЗАХОРОНЕНИЕ  Нанесено 9 фамилий погибших | с.Краснополье,  у поселкового кладбища | 1969 | Краснопольская ТА | СМКУ ГГО «СПК» |
|  | 29 | Мемориальный комплекс, посвященный войнам, умершим от ран в госпитале № 1714 с 1942 по 1946 г. «Мемориал Руш».  ЗАХОРОНЕНИЕ | восточная часть п. Отрадный | 1948, проведены реконструкции в 1975, 1995,2020 | Николо-Павловская ТА | СМКУ ГГО «СПК» |
|  | 31 | Памятник «Героям гражданской войны»  ЗАХОРОНЕНИЕ  6 человек | с. Николо-Павловское, ул. 8 Марта, около церкви | 1918, 1924, реконструкция - 2016 | Николо-Павловская ТА | СМКУ ГГО «СПК» |
|  | 45 | Григорьев Николай Егорович  ЗАХОРОНЕНИЕ | с. Покровское, кладбище | перезахоронение 2019 | Покровская ТА | Покровская т/а |
|  | 46 | Волков Павел Федорович  ЗАХОРОНЕНИЕ | с. Покровское, кладбище | перезахоронение 2018 | Покровская ТА | Покровская т/а |
|  | 51 | ЗАХОРОНЕНИЕ  (гос.№66-222/2014)  Ахмаев Фидарис Хаматдинович | с. Покровское | 1996 | Покровская ТА | Частное лицо |
|  | 53 | ЗАХОРОНЕНИЕ  Попков Федор Спиридонович,  Героя Советского Союза | п. Черноисточинск, кладбище «Липовое» | 1991 | Черноис  точинская ТА | Черноис  точинская т/а |
|  | 54 | Памятник «Борцам за установление Советской власти»  ЗАХОРОНЕНИЕ 5 чел. | п. Черноисточинск, ул. Красных Партизан | 1919 год, перенесен в 1957, реставрирован - 2014 | Черноисточинская ТА | СМКУ ГГО «СПК» |
|  | 62 | ЗАХОРОНЕНИЕ  (гос №66-222/2014)  Колпаков Сергей Юрьевич | с. Мурзинка, кладбище | 1995 | Южаковская ТА | частное лицо |
|  | 66 | ЗАХОРОНЕНИЕ  Снегур Мария Иосифовна  Герой Социалистического  Труда | с. Лая  Сельское кладбище | 2015 | Горноура  льская ТА | Частное лицо |
|  | 67 | ЗАХОРОНЕНИЕ  Мемориальный объект «Братская могила, героям Гражданской войны, в ходе сопротивления погибшим при защите Отечества в д. Реши» (монумент на месте боев). | д. Реши  Рядом с поселковым кладбищем | 1930 | Краснопо  льская ТА | СМКУ ГГО «СПК» |

**Приложение №5**

**к муниципальной программе «Формирование**

**современной городской среды в**

**Горноуральском городском округе**

**на 2017 – 2024 годы»**

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству**

**не позднее 2024 года**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес |
| 1 | Не имеется |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц, формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Горноуральского городского округа.

**3. План мероприятий по выполнению муниципальной Программы***.*

Для достижения целей Программы и выполнения поставленных задач, указанных в приложении № 1 и приложении № 1-1 к Программе, разработан План мероприятий, который приведен в приложении № 6 к Программе.

Мероприятия Программы реализуются в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Исполнителями Программы являются муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Горноуральского городского округа», администрация Горноуральского городского круга. К участию в Программе привлекаются предприятия разных форм собственности и жители округа.

Администрация Горноуральского городского округа осуществляет:

- нормативное и методологическое обеспечение реализации Программы, включая разработку финансовых и организационных механизмов;

- подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств бюджета округа для финансирования выполнения программных мероприятий;

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы;

- мониторинг реализации Программы на любом этапе.

Механизм реализации мероприятий Программы определяется как взаимосвязанный комплекс мер и действий, обеспечивающих решение проблем в дорожной деятельности местного значения в границах Горноуральского городского округа.

Общее руководство за исполнением программных мероприятий и контроль реализации Программы осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Горноуральского городского округа. Раз в полугодие до 25 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляется отчет в отдел экономики и стратегического развития администрации Горноуральского городского округа согласно постановлению администрации Горноуральского городского округа от 28.11.2018 № 2064 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Горноуральского городского округа». Отчет до направления в отдел экономики и стратегического развития администрации подлежит согласованию в финансовом управлении администрации в части полноты и правильности отражения в нем расходов бюджета.

Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций осуществляет отдел муниципальных закупок администрации Горноуральского городского округа.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Горноуральского городского округа осуществляет координацию исполнителей Программы, контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции, ежегодно корректирует план мероприятий по реализации Программы в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренными в бюджете округа на очередной финансовый год.

**Приложение №6**

**к муниципальной программе «Формирование**

**современной городской среды в**

**Горноуральском городском округе**

**на 2017 – 2024 годы»**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017 - 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки** | **Наименование мероприятия и источники ресурсного обеспечения** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель мероприятий** | **Объем расходов за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей** | | | | | | | | | **Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия** |
| **Всего** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | **ВСЕГО ПО** МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | **52730,78** | **0,00** | **330,00** | **634,33** | **19094,13** | **3030,66** | **16241,60** | **13226,16** | **173,90** |  |
| 2. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | областной бюджет |  | 30135,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15333,10 | 493,70 | 14308,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | местный бюджет |  | 9431,62 | 0,00 | 330,00 | 634,33 | 3761,03 | 2536,96 | 1933,30 | 62,10 | 173,90 |  |
| 5. | внебюджетные источники |  | 13164,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13164,06 | 0,00 |  |
| 6. | **в том числе капитальные вложения:** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | **Подпрограмма 1. «Формирование комфортной городской среды на территории Горноуральского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017 - 2024 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 12. | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ** **1** В ТОМ ЧИСЛЕ |  | **26622,44** | **0,00** | **330,00** | **634,33** | **0,00** | **47,75** | **12446,30** | **13164,06** | **0,00** |  |
| 13. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14. | областной бюджет |  | 11143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11143,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15. | местный бюджет |  | 2315,38 | 0,00 | 330,00 | 634,33 | 0,00 | 47,75 | 1303,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16. | внебюджетные источники |  | 13164,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13164,06 | 0,00 |  |
| 17. | **Всего по направлению "Капитальные вложения":** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20. | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22. | **Мероприятие 1.** | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | **26622,44** | **0,00** | **330,00** | **634,33** | **0,00** | **47,75** | **12446,30** | **13164,06** | **0,00** | п.п. 1,2 |
| 23. | Благоустройство общественных и дворовых территорий в том числе: |
| 24. | **в том числе:** | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | 1162,08 | 0,00 | 330,00 | 634,33 | 0,00 | 47,75 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25. | 1.1. Проектные и предпроектные работы |
| 26. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28. | местный бюджет |  | 1162,08 | 0,00 | 330,00 | 634,33 | 0,00 | 47,75 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30. | 1.2. Обустройство мест отдыха населения в поселке Висим «Аллея славы», расположенной по улице Мамина Сибиряка на участке от улицы Ленина до улицы Комсомольской | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | 12296,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12296,30 | 0,00 | 0,00 | п.п. 2 |
| 31. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32. | областной бюджет |  | 11143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11143,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33. | местный бюджет |  | 345,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,23 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35. | 1.2.1. технологическое присоединение электрооборудования «Аллея славы» в п.Висим | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | 808,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,07 | 0,00 | 0,00 | п.п. 2 |
| 36. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38. | местный бюджет |  | 808,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40. | 1.3. Благоустройство общественной территории парка в п. Черноисточинск на перекрестке улиц Кирова и Ломоносова | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | 13164,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13164,06 | 0,00 | п.п. 2 |
| 41. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43. | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44. | внебюджетные источники |  | 13164,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13164,06 | 0,00 |  |
| 45. | 1.4. Благоустройство общественной территории площади вблизи домов №41, №42 в пгт. Горноуральский |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | п.п. 2 |
| 46. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 47. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 48. | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50. | 1.5. Благоустройство дворовой территории Горноуральского городского округа, Свердловская область с. Николо-Павловское по ул. Новая 8,10,12 | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | п.п. 1 |
| 51. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 53. | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55. | 1.6. Благоустройство дворовой территории Горноуральского городского округа, Свердловская область, с. Петрокаменское по ул. Бажова 1,2,5,7 | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | п.п. 1 |
| 56. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58. | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60. | **Подпрограмма 2. «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Горноуральского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды Горноуральского городского округа на 2017 - 2024 годы».** | | | | | | | | | | | |
| 61. | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ** В ТОМ ЧИСЛЕ |  | **26108,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19094,13** | **2982,91** | **3795,30** | **62,10** | **173,90** |  |
| 62. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63. | областной бюджет |  | 15884,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15333,10 | 493,70 | 3165,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 64. | местный бюджет |  | 6771,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3761,03 | 2489,21 | 630,00 | 62,10 | 173,90 |  |
| 65. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66. | **Всего по направлению "Капитальные вложения":** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 67. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 69. | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 70. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 71. | Мероприятие 1 Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений в том числе | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | **26108,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19094,13** | **2982,91** | **3795,30** | **62,10** | **173,90** | **п.п. 3,4,5** |
| 72. | **в том числе:** | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | **471,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,25** | **30,00** | **130,00** | **62,10** | **173,90** |  |
| 73. | 1.1. Проектные и предпроектные работы |
| 74. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 76. | местный бюджет |  | 471,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,25 | 30,00 | 130,00 | 62,10 | 173,90 |  |
| 77. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 78. | 1.2. Восстановление (ремонт) Мемориала Руш, находящегося по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Горноуральский городской округ, поселок Отрадный, строение 1. | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | **21414,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18881,38** | **2384,75** | **148,30** | **0,00** | **0,00** | п.п. 3 |
| 79. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 80. | областной бюджет |  | 15209,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15209,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 81. | местный бюджет |  | 6205,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3672,08 | 2384,75 | 148,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 82. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 83. | 1.3. Установка мемориальных знаков | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | **557,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73,54** | **419,49** | **64,66** | **0,00** | **0,00** | п.п. 4 |
| 84. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85. | областной бюджет |  | 492,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,24 | 368,00 | 58,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| 86. | местный бюджет |  | 65,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 51,49 | 6,47 | 0,00 | 0,00 |  |
| 87. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 88. | 1.4. Нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | **63,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | п.п. 5 |
| 89. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 90. | областной бюджет |  | 57,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 91. | местный бюджет |  | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 93. | 1.5. Восстановление (ремонт) одиночных воинских захоронений с. Покровское: Григорьев Николай Егорович, Волков Павел Федорович | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | **148,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **148,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | п.п. 3 |
| 94. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 95. | областной бюджет |  | 125,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96. | местный бюджет |  | 22,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 97. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 98. | 1.6. Восстановление воинского захоронения «Памятник Героям Гражданской войны» северо-восточнее с. Малая Лая в 300 м. от трассы Екатеринбург-Серов | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | **802,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **802,16** | **0,00** | **0,00** |  |
| 99. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 100. | областной бюджет |  | 721,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,94 | 0,00 | 0,00 |  |
| 101. | местный бюджет |  | 80,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,22 | 0,00 | 0,00 |  |
| 102. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 103. | 1.7. Восстановление мемориального объекта «Памятник Комсомольцам, погибшим в 1919 году» (захоронение на месте боев) в с. Краснополье у кладбища | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | **2187,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2187,41** | **0,00** | **0,00** |  |
| 104. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 105. | областной бюджет |  | 1968,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1968,67 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106. | местный бюджет |  | 218,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,74 | 0,00 | 0,00 |  |
| 107. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 108. | 1.8. Восстановление мемориального объекта «Братская могила, героям Гражданской войны, в ходе сопротивления погибшим при защите Отечества в д. Реши» (монумент на месте боев) | Администрация Горноуральского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства ГГО» | **462,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **462,78** | **0,00** | **0,00** |  |
| 109. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 110. | областной бюджет |  | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 111. | местный бюджет |  | 46,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| 112. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |